中国建设银行厦门市分行“2026年集美大学财务系统升级（二期）项目”采购需求
一、服务供应商要求
1.企业须具有高新技术企业证书、ISO9001质量管理体系认证证书及ISO27001信息安全管理体系认证等资质证书，另还具有财务或数据分析管控等相关的软件著作权。
2.企业近三年（自2023年8月1日以来）具有财务系统或数据分析管理系统相关建设的合作案例；符合资格要求且与厦门地区高校有合作案例的企业优先。
[bookmark: _GoBack]二、项目采购需求
（一）基本要求
为集美大学建设“财务系统升级（二期）项目”。
（二）项目内容
1.一站式数据服务平台
一站式数据服务平台依托学校已建成的校级数据中台，搭建标准化指标管理平台和全域分级数据门户。指标管理平台需覆盖教学、科研、人事、学生、资产等核心办学领域，提供指标定义构建、全生命周期管理、多维维度体系、标签管理与可视化分析等能力，体系建设不少于500个标准指标。数据门户需建设校级、学院、处室、教师、学生五级门户，实现"一院一档""一处一档""一生一档""一师一档"，并支持数据纠错。应用场景涵盖师生数字画像，实现基础数据展示与简易查询能力；开发六套可视化决策支撑大屏，依托平台标准化指标，聚焦全局态势洞察，辅助管理层战略决策与业务督导。系统须与学校统一身份认证、融合门户、统一消息平台深度集成，实现单点登录、待办互通、消息统一推送。具体说明如下：
（1）指标管理平台建设
服务平台需依托校级数据中台底座搭建标准化校级指标管理平台，实现办学指标全流程、制度化、规范化管控。平台需聚焦教学、科研、人事、学生、资产等核心办学领域，围绕办学指标的构建管控、数据溯源、分析展示、体系迭代开展建设，全面涵盖指标制作管理、数据管控溯源、多维可视化分析、指标体系服务等核心能力，适配学校办学研判、风险预警、对标分析、绩效考核等各类管理场景。
（2）数据门户建设
围绕学校、学院、部门、教师、学生等办学与管理主体，搭建全域分级数据门户，打通跨业务系统数据壁垒，实现全域数据归集、统一管控与分级应用。平台需与指标管理平台协同联动，支撑学校数字化转型及精细化管理决策。
（3）应用场景建设
依托平台标准化全域指标数据，落地多类校园数字化应用场景，搭建师生数字画像体系，实现基础数据展示与简易查询能力。开发六套可视化决策支撑大屏，依托平台标准化指标，聚焦全局态势洞察，辅助管理层战略决策与业务督导。
（4）集成要求
本项目平台须与学校已建成的信息化基础平台实现深度集成。（三）项目总体技术要求
1.采用信息化发展趋势的主流和成熟技术进行系统架构设计，满足系统先进性和功能扩展性。
2.必须部署在学校云计算平台，不单独配置服务器和存储等设备。
3.高并发与弹性伸缩：能够应对开学、期末等高峰期的访问压力。
4.数据加密：符合国家保密管理和密码管理的有关要求，充分考虑系统的安全。
5.访问控制：严格的认证授权机制，防止未授权访问、越权操作。
6.界面友好：操作流程简洁直观，信息展示清晰，符合用户习惯。
7.系统平台中的涉及国标或行标数据必须遵循教育部颁布的最新版本的教育信息化行业标准进行编码；系统平台中的各种校定标准数据必须遵循集美大学信息标准编码规范进行编码。
8.★系统须配合学校数据治理工作，向学校提供完整的数据字典，须向数据中台开放所有业务数据；并根据学校数据治理要求，完善数据标准，并对数据质量问题进行整改。系统须与学校基础平台对接，实现统一认证、统一消息、统一门户等公共基础能力的接入。
9.网络安全要求：符合国家网络安全等级保护要求，并配合学校等保测评和整改。
（四）生产及供货要求
供应商应于中标后一个月内完成软件开发服务产品（指标平台和数据门户）交付，三个月内完成应用场景建设的交付。供应商应及时为集美大学提供本次项目建设所需的软件并完成安装调试，与第三方系统对接、供货、配送、安装、调试、培训等产生的一切费用由供应商承担。
（五）人员及售后要求
1.提供售后服务质量保障方案，建立完善的售后服务管理体系及拥有稳定的、满足软件研发项目及售后服务需要的专业团队（本项目服务团队人员人数不低于3人），保证项目正常运行的措施。
2.维护支持服务期内，提供7*24小时电话、网络等远程支持服务及上门维护支持服务。维护支持服务内容包括技术支持、日常巡检、故障排除、项目升级、项目功能后期细微优化或改进（按使用单位提供的功能需求在规定的时限内完成）、向使用单位所辖部门推广使用安装等。
3.项目实施完成，经由学校验收合格之日起3年内为免费质保期（含软件免费升级服务）。
（六）付款方式
以邀请函为准。
（七）其他要求
原则上入选公司应在我行开立结算帐户，用于商品、服务、工程等款项结算。
